I. Chức năng người dùng (User)

- Quản lý tài khoản

  - Đăng nhập

  - Đăng ký

  - Đăng xuất

  - Đổi mật khẩu

  - Quên mật khẩu (hỗ trợ khôi phục qua email)

- Đặt vé xem phim

  - Xem danh sách phim (lọc theo ngôn ngữ, ngày công chiếu, giá,…)

  - Xem chi tiết phim

  - Chọn lịch chiếu, ghế

  - Thanh toán vé (hỗ trợ ví điện tử)

  - Xem lịch sử đặt vé

- Quản lý thông tin cá nhân

  - Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email,…)

  - Quản lý mục yêu thích (thêm/xóa phim yêu thích)

  - Xem danh sách yêu thích

  - Xem lịch sử nạp tiền

  - Xem lịch sử thanh toán

- Nạp tiền vào ví điện tử

  - Nạp qua thẻ ATM, ví điện tử, QR code

  - Xem lịch sử giao dịch nạp tiền

II. Chức năng Admin (Quản trị hệ thống)

1. Quản lý cài đặt website

- Điều chỉnh thông tin chung (tên website, logo,…)

- Cập nhật thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, email)

2. Quản lý người dùng

- Xem danh sách người dùng

- Thêm/sửa/xóa tài khoản

- Ban/giải ban tài khoản

- Quản lý vai trò (admin, staff, user)

3. Quản lý phim & phòng chiếu

- Phim

  - Thêm/sửa/xóa thông tin phim

  - Cập nhật lịch chiếu

- Phòng chiếu

  - Thêm/sửa/xóa phòng chiếu

  - Cấu hình số ghế

4. Quản lý lịch

- Lịch chiếu phim

  - Thêm/sửa/xóa lịch chiếu

- Lịch làm việc nhân viên

  - Thêm/sửa/xóa ca làm việc

5. Quản lý thanh toán & voucher

- Hóa đơn (Bill)

  - Xem danh sách hóa đơn

  - In hóa đơn, xuất file Excel/PDF

- Voucher

  - Tạo/sửa/xóa voucher khuyến mãi

  - Cài đặt điều kiện sử dụng (giảm giá %, tối đa, hạn sử dụng)

  - Theo dõi lượt sử dụng voucher

6. Thống kê & báo cáo

- Doanh thu theo ngày/tháng/năm

Bước 1: Xác định các chức năng chính từ WBS

Dựa trên WBS của dự án "Tổ chức hội thảo chuyên ngành" trong tài liệu, các công việc chính bao gồm:

- Lập kế hoạch tổng thể

- Lập ngân sách

- Thuê địa điểm tổ chức

- Liên hệ diễn giả

- Chuẩn bị tài liệu hội thảo

- Chuẩn bị thiết bị âm thanh

- Tiến hành hội thảo

- Thu thập phản hồi

- Tổng kết và báo cáo

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự án "Tổ chức hội thảo chuyên ngành" không phải là một hệ thống phần mềm thông thường mà FPA thường áp dụng. FPA được thiết kế để đo kích cỡ phần mềm dựa trên các giao dịch người dùng (transactions) như External Input (EI), External Output (EO), External Inquiry (EQ), Internal Logical File (ILF), và External Interface File (EIF). Do đó, chúng ta sẽ điều chỉnh cách áp dụng FPA bằng cách xem các công việc trong WBS như các "chức năng" của một hệ thống hỗ trợ tổ chức hội thảo (giả định có một hệ thống quản lý hội thảo).

Bước 2: Áp dụng phương pháp FPA để tính tổng điểm chức năng

FPA bao gồm hai phần chính:

- Tính tổng điểm chức năng không điều chỉnh (Unadjusted Function Points - UFP): Dựa trên số lượng và độ phức tạp của các yếu tố EI, EO, EQ, ILF, EIF.

- Tính tổng điểm chức năng đã điều chỉnh (Adjusted Function Points - FP): Điều chỉnh UFP dựa trên 14 yếu tố kỹ thuật (F).

2.1. Xác định các yếu tố FPA từ WBS

Chúng ta sẽ phân loại các công việc trong WBS thành các yếu tố FPA như sau:

- Lập kế hoạch tổng thể:

  - Đây là thông tin nội bộ cần lưu trữ (kế hoạch dự án).

  - Phân loại: ILF (Internal Logical File).

  - Độ phức tạp: Trung bình (giả định có các thông tin như mục tiêu, lịch trình, nhiệm vụ).

  - Điểm: 10 (theo bảng FPA: ILF trung bình = 10).

- Lập ngân sách:

  - Lưu trữ thông tin ngân sách nội bộ.

  - Phân loại: ILF.

  - Độ phức tạp: Trung bình (bao gồm các mục chi phí, tổng ngân sách).

  - Điểm: 10.

- Thuê địa điểm tổ chức:

  - Nhập thông tin địa điểm từ người dùng hoặc nhà cung cấp.

  - Phân loại: EI (External Input).

  - Độ phức tạp: Thấp (chỉ cần thông tin cơ bản như tên địa điểm, chi phí).

  - Điểm: 3 (EI thấp = 3).

- Liên hệ diễn giả:

  - Nhập thông tin diễn giả (tên, liên hệ, chủ đề).

  - Phân loại: EI.

  - Độ phức tạp: Trung bình (cần thông tin chi tiết và xác nhận).

  - Điểm: 4 (EI trung bình = 4).

- Chuẩn bị tài liệu hội thảo:

  - Xuất tài liệu ra file hoặc in ấn để sử dụng.

  - Phân loại: EO (External Output).

  - Độ phức tạp: Trung bình (tài liệu có định dạng nhất định).

  - Điểm: 5 (EO trung bình = 5).

- Chuẩn bị thiết bị âm thanh:

  - Nhập thông tin thiết bị (loại thiết bị, số lượng).

  - Phân loại: EI.

  - Độ phức tạp: Thấp (danh sách thiết bị đơn giản).

  - Điểm: 3 (EI thấp = 3).

- Tiến hành hội thảo:

  - Truy vấn thông tin hội thảo (lịch trình, diễn giả, địa điểm).

  - Phân loại: EQ (External Inquiry).

  - Độ phức tạp: Trung bình (cần tổng hợp nhiều thông tin).

  - Điểm: 4 (EQ trung bình = 4).

- Thu thập phản hồi:

  - Nhập dữ liệu phản hồi từ người tham dự.

  - Phân loại: EI.

  - Độ phức tạp: Trung bình (form khảo sát với nhiều trường dữ liệu).

  - Điểm: 4 (EI trung bình = 4).

- Tổng kết và báo cáo:

  - Xuất báo cáo tổng kết ra file hoặc trình bày.

  - Phân loại: EO.

  - Độ phức tạp: Trung bình (báo cáo có bảng biểu, kết luận).

  - Điểm: 5 (EO trung bình = 5).

2.2. Tính tổng điểm chức năng không điều chỉnh (UFP)

Bảng tính UFP:

| Yếu tố | Số lượng | Độ phức tạp | Điểm mỗi yếu tố | Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EI (Thuê địa điểm) | 1 | Thấp | 3 | 3 |
| EI (Liên hệ diễn giả) | 1 | Trung bình | 4 | 4 |
| EI (Thiết bị âm thanh) | 1 | Thấp | 3 | 3 |
| EI (Thu thập phản hồi) | 1 | Trung bình | 4 | 4 |
| EO (Tài liệu hội thảo) | 1 | Trung bình | 5 | 5 |
| EO (Báo cáo) | 1 | Trung bình | 5 | 5 |
| EQ (Tiến hành hội thảo) | 1 | Trung bình | 4 | 4 |
| ILF (Kế hoạch) | 1 | Trung bình | 10 | 10 |
| ILF (Ngân sách) | 1 | Trung bình | 10 | 10 |
| Tổng UFP |  |  |  | 38 |

Kết quả: Tổng điểm chức năng không điều chỉnh (UFP) = 38.

2.3. Tính tổng điểm chức năng đã điều chỉnh (FP)

Công thức:
FP = UFP × (0.65 + 0.01 × F)
Trong đó:

- UFP: Tổng điểm chức năng không điều chỉnh = 38.

- F: Tổng giá trị của 14 yếu tố điều chỉnh (mỗi yếu tố từ 0 đến 5).

Giả định về F: Vì không có thông tin chi tiết về 14 yếu tố điều chỉnh (như độ phức tạp dữ liệu, giao diện hệ thống, v.v.), ta giả định một giá trị trung bình hợp lý cho dự án tổ chức sự kiện đơn giản:

- Tổng F = 20 (trung bình khoảng 1.43 cho mỗi yếu tố, phản ánh mức độ ảnh hưởng thấp đến trung bình).

Tính FP:
FP = 38 × (0.65 + 0.01 × 20)
FP = 38 × (0.65 + 0.20)
FP = 38 × 0.85 = 32.3
Kết quả: Tổng điểm chức năng đã điều chỉnh (FP) ≈ 32.

Bước 3: Ước lượng nỗ lực (Effort)

Để chuyển từ FP sang nỗ lực (người-ngày), ta cần một tỷ lệ chuyển đổi. Theo tài liệu, FPA thường kết hợp với COCOMO để tính LOC, nhưng vì đây không phải dự án phần mềm thông thường, ta sử dụng một tỷ lệ Effort/FP dựa trên kinh nghiệm:

- Giả định: 1 FP = 1 người-ngày (phản ánh mức độ đơn giản của dự án sự kiện).

- Tổng nỗ lực = FP × Effort/FP = 32 × 1 = 32 người-ngày.

Bước 4: Ước lượng kinh phí của dự án

4.1. Chi phí nhân sự

- Giả định: Chi phí trung bình 1 người-ngày = 500.000 VNĐ (dựa trên mức lương hợp lý tại Việt Nam).

- Chi phí nhân sự = 32 người-ngày × 500.000 VNĐ = 16.000.000 VNĐ.

4.2. Chi phí khác

Dựa trên kinh nghiệm tổ chức hội thảo, thêm các chi phí trực tiếp:

- Thuê địa điểm: 5.000.000 VNĐ.

- Thiết bị âm thanh: 2.000.000 VNĐ.

- Tài liệu hội thảo: 1.000.000 VNĐ.

- Chi phí khác (dự phòng): 1.000.000 VNĐ.

- Tổng chi phí khác = 9.000.000 VNĐ.

4.3. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí = Chi phí nhân sự + Chi phí khác = 16.000.000 + 9.000.000 = 25.000.000 VNĐ.

Bước 5: Xác định số lượng nhân sự cần thiết

- Giả định: Thời gian thực hiện dự án là 30 ngày (dựa trên lịch trình từ 01/01/2024 đến đầu tháng 2/2024 trong WBS).

- Tổng nỗ lực = 32 người-ngày.

- Số nhân sự = Tổng nỗ lực / Thời gian = 32 / 30 ≈ 1.07 người.

- Vì không thể có 1.07 người, và các công việc cần phối hợp, ta cần ít nhất 3 người để thực hiện song song các nhiệm vụ (ví dụ: 1 người lập kế hoạch, 1 người liên hệ, 1 người chuẩn bị tài liệu).

Bước 6: Dự đoán thời gian thực hiện dự án

- Với 3 người, thời gian thực hiện = Tổng nỗ lực / Số nhân sự = 32 / 3 ≈ 10.67 ngày.

- Tuy nhiên, do các công việc có sự phụ thuộc (ví dụ: phải lập kế hoạch trước khi thuê địa điểm), ta điều chỉnh thời gian thực tế là 15 ngày (phản ánh thực tế cần thời gian chờ và phối hợp).

Kết quả cuối cùng

- Tổng điểm chức năng:

  - UFP = 38.

  - FP ≈ 32.

- Nỗ lực: 32 người-ngày.

- Kinh phí: 25.000.000 VNĐ.

- Số lượng nhân sự: 3 người.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày.

Giải thích các giả định

- Áp dụng FPA: Vì dự án không phải phần mềm, việc gán các yếu tố FPA (EI, EO, EQ, ILF, EIF) là cách tiếp cận sáng tạo, giả định có một hệ thống hỗ trợ quản lý hội thảo.

- Độ phức tạp: Được chọn dựa trên mức độ thông tin cần xử lý, phần lớn là thấp hoặc trung bình do dự án không quá phức tạp.

- F = 20: Giá trị trung bình, phù hợp với dự án sự kiện đơn giản.

- Effort/FP = 1 người-ngày: Phản ánh mức độ công việc nhẹ nhàng của một sự kiện.

- Chi phí và thời gian: Dựa trên kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam và điều chỉnh theo WBS.

Kết quả này có thể thay đổi tùy theo thông tin thực tế (như quy mô hội thảo, số lượng người tham dự), nhưng đây là ước lượng hợp lý dựa trên dữ liệu đã cho.